SISTEMA DE FISCALIZACIÓN

INTELIGENTE DE TRANSPORTE

SFIT v1.0 — Plataforma Web

Documento de Requisitos, Análisis de Vacíos y Plan de Desarrollo

Versión 1.0 — Marzo 2026

Enfoque: 100% Plataforma Web (PWA para ciudadanos)

Preparado para: Municipalidad / Entidad Reguladora

Clasificación: Confidencial

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/03/2026 | Documento inicial con todos los vacíos resueltos | Equipo SFIT |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales, las características clave, el análisis completo de vacíos (con decisiones tomadas) y el plan de desarrollo para la Versión 1.0 del Sistema de Fiscalización Inteligente de Transporte (SFIT). El sistema se implementará como plataforma 100% web, con una Progressive Web App (PWA) para la experiencia móvil de los ciudadanos.

## 1.2 Alcance del Sistema

SFIT es una plataforma web diseñada para controlar en tiempo real el comportamiento humano en el transporte público, abordando cuatro dimensiones críticas:

- Fatiga del conductor: monitoreo de horas de conducción y descanso obligatorio con alertas de pausas intermedias.

- Cumplimiento de descanso: validación automática de períodos de descanso mínimos de 8 horas continuas.

- Conducta durante el viaje: reportes ciudadanos validados con sistema anti-fraude de 5 capas.

- Transparencia operativa: trazabilidad completa de viajes, conductores y vehículos con evidencia histórica.

## 1.3 Enfoque Tecnológico (Todo Web)

La V1 se implementa completamente como plataforma web, eliminando la necesidad de apps nativas:

| Componente | Implementación | Usuarios |
| --- | --- | --- |
| Panel Operador | Aplicación web responsive (React) | Empresas de transporte |
| Panel Municipal | Aplicación web con dashboard analítico (React) | Municipalidad, fiscalizadores |
| App Ciudadano | Progressive Web App (PWA) - instalable desde navegador | Ciudadanos, pasajeros |
| Panel Admin | Aplicación web de administración (React) | Administradores del sistema |
| API Central | REST API con documentación OpenAPI/Swagger | Todos los frontends + integraciones |

## 1.4 Actores del Sistema

| Actor | Rol | Interacción Principal |
| --- | --- | --- |
| Empresa de Transporte | Registra viajes, conductores, vehículos y suplentes | Panel operador web |
| Conductor | Sujeto de fiscalización y evaluación de fatiga | Identificación por DNI/licencia |
| Ciudadano | Validador en campo y reportero de condiciones | PWA: escaneo QR + reportes (máx 3/día) |
| Municipalidad | Fiscalizador, sancionador y generador de reportes | Panel municipal con dashboard y analítica |
| Inspector de Campo | Verificación presencial de cumplimiento | PWA con acceso a datos del viaje activo |
| Administrador | Gestión técnica, configuración de reglas | Panel de administración del sistema |

## 1.5 Principios Rectores

| # | Principio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro obligatorio pre-salida | Ningún vehículo opera sin registro completo del viaje, conductor y documentación. |
| 2 | Sin QR no opera | El QR estático con firma digital es el eje central; sin él, se bloquea toda operación. |
| 3 | Usuario único | Cada ciudadano se registra una sola vez con DNI real, eliminando duplicados y anonimato. |
| 4 | Incentivos ciudadanos | Sistema de puntos por participación. V1 acumula puntos; beneficios tangibles en V2. |
| 5 | Cero tolerancia a reportes falsos | Validación de 5 capas: identidad, contexto, reputación, verificación cruzada, evidencia. |
| 6 | Escalabilidad regional | Arquitectura multi-tenant para 200-500 vehículos, 20-50 empresas en V1. |

# 2. Requisitos Funcionales

## 2.1 Módulo de Registro de Viaje (Pre-Salida)

El operador autorizado registra cada viaje antes de la salida. El sistema valida automáticamente la aptitud del conductor. Si el conductor está bloqueado, la empresa puede asignar un conductor suplente apto.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registrar vehículo asociado al QR único con firma digital | Alta | Definido |
| RF-002 | Registrar conductor con DNI (foto) y licencia (foto) — almacenamiento temporal 30 días | Alta | Definido |
| RF-003 | Seleccionar ruta predefinida o crear ruta especial con autorización | Alta | Resuelto |
| RF-004 | Registrar hora de salida programada | Alta | Definido |
| RF-005 | Evaluar automáticamente fatiga: último descanso ≥ 8 horas | Alta | Definido |
| RF-006 | Evaluar horas acumuladas de conducción en últimas 24h | Alta | Definido |
| RF-007 | Emitir resultado: APROBADO (verde) o BLOQUEADO (rojo) | Alta | Definido |
| RF-008 | Bloquear inicio de viaje si conductor NO APTO | Alta | Definido |
| RF-009 | Permitir asignar conductor suplente apto cuando titular bloqueado | Alta | Resuelto |
| RF-010 | Notificar a empresa vía WhatsApp + email cuando conductor es bloqueado | Alta | Resuelto |
| RF-011 | Cierre automático de viaje si excede 150% del tiempo estimado de ruta | Alta | Resuelto |

## 2.2 Módulo QR Inteligente

Cada vehículo tiene un QR estático con firma digital (HMAC-SHA256). El QR contiene ID del vehículo + hash de verificación validado server-side en cada escaneo.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-012 | Generar QR estático único con firma digital HMAC-SHA256 por vehículo | Alta | Resuelto |
| RF-013 | Validación server-side del QR en cada escaneo (anti-falsificación) | Alta | Resuelto |
| RF-014 | Al escanear QR, mostrar viaje activo con datos del conductor | Alta | Definido |
| RF-015 | Permitir registro de reportes desde la pantalla del QR | Alta | Definido |
| RF-016 | Sin QR válido, el sistema no permite registrar viajes | Alta | Definido |
| RF-017 | Panel de gestión de QRs para regenerar en caso de daño físico | Media | Resuelto |

## 2.3 Módulo de Validación Ciudadana (Anti-Fraude)

El ciudadano accede vía PWA, escanea el QR y puede hacer máximo 3 reportes por día. El sistema anti-fraude opera en 5 capas de validación.

Las 5 Capas Anti-Fraude

| # | Capa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identidad real | Usuario registrado con DNI verificado, sin anonimato. |
| 2 | Contexto válido | Solo puede reportar si escaneo QR válido y viaje está activo. |
| 3 | Reputación del usuario | Usuarios confiables pesan más; sospechosos se bloquean automáticamente. |
| 4 | Verificación cruzada | Múltiples reportes similares → válido. Reporte aislado → en revisión. |
| 5 | Evidencia opcional | Foto del conductor o condiciones para validación adicional. |

Requisitos

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-018 | Registro ciudadano con DNI real (una sola vez) | Alta | Definido |
| RF-019 | Confirmar identidad del conductor al escanear QR | Alta | Definido |
| RF-020 | Reportar condiciones del viaje (formulario estructurado) | Alta | Definido |
| RF-021 | Captura opcional de foto del conductor para validación cruzada | Media | Definido |
| RF-022 | Solo permite reportar si QR escaneado y viaje activo | Alta | Definido |
| RF-023 | Límite máximo de 3 reportes por ciudadano por día | Alta | Resuelto |
| RF-024 | Sistema de reputación del ciudadano (puntaje de confiabilidad) | Alta | Definido |
| RF-025 | Bloqueo automático de usuarios con patrón sospechoso | Alta | Definido |
| RF-026 | Verificación cruzada: múltiples reportes validan, aislado a revisión | Alta | Definido |

## 2.4 Motor de Fatiga

Reglas de Negocio

| Parámetro | Valor / Regla |
| --- | --- |
| Tiempo máx. conducción (normal) | 8 horas continuas |
| Tiempo máx. conducción (ruta larga) | 10 horas (con autorización previa) |
| Descanso mínimo obligatorio | 8 horas continuas |
| Ventana de evaluación | Últimas 24 horas |
| Pausa intermedia | Alerta a las 4 horas continuas (sin bloqueo, solo recomendación) |

Estados del Conductor

| Estado | Indicador | Condición |
| --- | --- | --- |
| APTO | Verde | Descanso ≥ 8h y horas conducidas < 8h en últimas 24h |
| RIESGO | Amarillo | Horas conducidas entre 6-8h o descanso entre 6-8h. Se activa alerta de pausa. |
| NO APTO | Rojo | Descanso < 8h después de jornada o horas conducidas ≥ 8h. BLOQUEO total. |

Requisitos del Motor

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-027 | Cálculo automático de horas conducidas en ventana de 24h | Alta | Definido |
| RF-028 | Registro automático de inicio/fin de cada viaje | Alta | Definido |
| RF-029 | Alerta al acercarse al límite (estado RIESGO) vía WhatsApp + email | Alta | Resuelto |
| RF-030 | Alerta de pausa recomendada a las 4 horas continuas (sin bloqueo) | Media | Resuelto |
| RF-031 | Historial completo de evaluaciones de fatiga por conductor | Alta | Definido |

## 2.5 Sistema de Reputación

Puntaje base de 100 puntos. La fatiga es el factor principal. Los pesos son:

| Factor | Peso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de descanso | 40% | Historial de respeto a las 8h de descanso y horas máximas |
| Reportes ciudadanos | 30% | Valoraciones positivas vs negativas de ciudadanos |
| Ausencia de incidentes | 30% | Historial limpio sin sanciones ni incidentes graves |

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-032 | Puntaje de reputación del conductor (base 100, pesos: fatiga 40%, reportes 30%, incidentes 30%) | Alta | Resuelto |
| RF-033 | Puntaje de reputación del vehículo (historial, incidentes) | Media | Definido |
| RF-034 | Puntaje de reputación de la empresa (cumplimiento global de sus conductores) | Media | Resuelto |
| RF-035 | Recalculación diaria automática de todos los puntajes | Alta | Resuelto |
| RF-036 | Decremento de puntaje proporcional al nivel de sanción recibida | Alta | Resuelto |

## 2.6 Panel Municipal

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-037 | Dashboard en tiempo real de conductores en riesgo | Alta | Definido |
| RF-038 | Detección y alertas de patrones de abuso | Alta | Definido |
| RF-039 | Validación manual de reportes ciudadanos en revisión | Alta | Definido |
| RF-040 | Analítica de patrones: horas pico de riesgo, rutas problemáticas | Media | Definido |
| RF-041 | Evidencia histórica exportable para procesos legales | Alta | Definido |
| RF-042 | Reportes automáticos semanales y mensuales enviados por email | Alta | Resuelto |
| RF-043 | Gestión de rutas: crear, editar, autorizar rutas predefinidas y especiales | Alta | Resuelto |

## 2.7 Sistema de Sanciones (Progresivo)

El sistema de sanciones es progresivo: los niveles 1-2 son digitales y los niveles 3-4 incluyen multas económicas y escalamiento legal.

| Nivel | Tipo | Umbral | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Alerta | Solo digital | 1-2 incidencias menores en 30 días | Notificación preventiva (WhatsApp + email) |
| 2 - Observación | Solo digital | 3-5 incidencias o 1 grave en 30 días | Registro negativo acumulado visible en perfil |
| 3 - Sanción | Digital + multa | 6+ incidencias o 2+ graves en 30 días | Bloqueo en sistema + multa económica |
| 4 - Escalamiento | Legal | Reincidencia post-Nivel 3 o daño comprobado | Reporte automático a autoridad legal |

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-044 | Umbrales configurables por municipalidad para cada nivel | Alta | Resuelto |
| RF-045 | Sanciones nivel 1-2 solo digitales (notificación + registro negativo) | Alta | Resuelto |
| RF-046 | Sanciones nivel 3 incluyen bloqueo en sistema + multa económica | Alta | Resuelto |
| RF-047 | Nivel 4 genera reporte automático a autoridad legal con evidencia | Media | Resuelto |
| RF-048 | Proceso de apelación digital: plazo de 3 días hábiles para descargos | Alta | Resuelto |
| RF-049 | Sanción Nivel 3 se mantiene activa durante apelación salvo cautelar | Alta | Resuelto |
| RF-050 | Histórico de sanciones con trazabilidad completa | Alta | Definido |

## 2.8 Sistema de Incentivos

En V1 se implementa el sistema de acumulación de puntos. Los beneficios tangibles (descuentos, alianzas comerciales) se definirán en V2.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-051 | Acumulación de puntos por cada reporte válido (10 puntos) | Alta | Definido |
| RF-052 | Bonus de puntos por reporte que derive en sanción (50 puntos) | Media | Resuelto |
| RF-053 | Ranking público de ciudadanos participantes | Media | Definido |
| RF-054 | V1: reconocimiento digital (badges, certificados). V2: beneficios tangibles | Media | Resuelto |

## 2.9 Sistema de Notificaciones

Canales principales: WhatsApp (más usado en Perú) + email de respaldo. Notificaciones web en tiempo real dentro de los paneles.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-055 | Notificaciones por WhatsApp para eventos críticos (bloqueo, sanción) | Alta | Resuelto |
| RF-056 | Email como canal de respaldo para todas las notificaciones críticas | Alta | Resuelto |
| RF-057 | Notificaciones web en tiempo real dentro de los paneles (WebSocket) | Alta | Resuelto |
| RF-058 | Configuración de preferencias de notificación por usuario | Media | Resuelto |

## 2.10 Gestión de Rutas

Sistema mixto: la municipalidad y empresas registran rutas predefinidas autorizadas. Se pueden crear rutas especiales con autorización municipal.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-059 | CRUD de rutas predefinidas (origen, destino, paradas, tiempo estimado) | Alta | Resuelto |
| RF-060 | Municipalidad autoriza y publica rutas oficiales | Alta | Resuelto |
| RF-061 | Empresas pueden solicitar rutas especiales con aprobación municipal | Media | Resuelto |
| RF-062 | Operador selecciona ruta predefinida o especial autorizada al registrar viaje | Alta | Resuelto |

## 2.11 Gestión de Datos Sensibles

Las fotos de DNI y licencia de conductor se almacenan cifradas con eliminación automática a los 30 días.

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-063 | Almacenamiento cifrado (AES-256) de fotos de DNI y licencia | Alta | Resuelto |
| RF-064 | Eliminación automática de fotos después de 30 días | Alta | Resuelto |
| RF-065 | Retención del número de DNI/licencia como referencia permanente | Alta | Resuelto |
| RF-066 | Log de acceso a datos sensibles (quién accedió, cuándo) | Alta | Resuelto |

## 2.12 Gestión de Roles y Permisos (RBAC)

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Administrador | Acceso total: configuración de reglas, gestión de usuarios, parámetros del motor de fatiga, umbrales de sanciones |
| Fiscal Municipal | Dashboard, validación de reportes, gestión de sanciones, generación de reportes, gestión de rutas |
| Operador Empresa | Registro de viajes, gestión de conductores y vehículos de su empresa, vista de reputación |
| Ciudadano | Escaneo QR, reportes (máx 3/día), ver puntos acumulados y ranking |
| Inspector Campo | Verificación en campo, acceso a datos de viaje activo, reportes de inspección |

# 3. Requisitos No Funcionales

| ID | Categoría | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Tiempo de respuesta < 2 seg para registro de viaje | Alta | Definido |
| RNF-002 | Escaneo QR y carga de datos del viaje < 3 segundos | Alta | Definido |
| RNF-003 | Uptime mínimo 99.5% (operación 24/7) | Alta | Definido |
| RNF-004 | Soporte para 200-500 vehículos y 20-50 empresas en V1 | Alta | Resuelto |
| RNF-005 | Autenticación JWT, cifrado TLS 1.3, datos sensibles AES-256 | Alta | Definido |
| RNF-006 | Cumplimiento Ley 29733 (Protección de Datos Personales - Perú) | Alta | Definido |
| RNF-007 | PWA instalable con score Lighthouse ≥ 90 | Alta | Resuelto |
| RNF-008 | Responsive: compatible con móviles, tablets y escritorio | Alta | Definido |
| RNF-009 | Soporte idioma español. Quechua en V2 | Media | Definido |
| RNF-010 | API REST documentada con OpenAPI/Swagger | Media | Definido |
| RNF-011 | Log de todas las acciones críticas (audit trail) | Alta | Definido |
| RNF-012 | Backup diario automático. RPO: 24h, RTO: 4h | Alta | Resuelto |
| RNF-013 | Integración WhatsApp Business API para notificaciones | Alta | Resuelto |
| RNF-014 | Código modular, documentado, con separación de responsabilidades | Alta | Definido |

# 4. Resumen de Vacíos Identificados y Decisiones Tomadas

A continuación se presenta el consolidado de los 13 vacíos originales con las decisiones tomadas por el equipo del proyecto.

| # | Vacío | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conductor suplente | Permitido: la empresa puede asignar otro conductor apto cuando el titular está bloqueado por fatiga. |
| 2 | Seguridad del QR | QR estático con firma digital HMAC-SHA256, validación server-side en cada escaneo. |
| 3 | Umbrales de sanciones | Progresivo: Nivel 1-2 solo digital, Nivel 3 bloqueo + multa económica, Nivel 4 escalamiento legal. Umbrales configurables. |
| 4 | Proceso de apelación | 3 días hábiles para presentar descargos digital. Sanción activa durante apelación. |
| 5 | Pausas intermedias | Solo alerta (sin bloqueo): sistema recomienda pausa a las 4 horas continuas de conducción. |
| 6 | Límite de reportes | Máximo 3 reportes por ciudadano por día. |
| 7 | Algoritmo de reputación | Puntaje base 100. Pesos: fatiga 40%, reportes ciudadanos 30%, incidentes 30%. Recalculación diaria. |
| 8 | Catálogo de incentivos | V1: solo acumulación de puntos + reconocimiento digital. V2: beneficios tangibles con alianzas. |
| 9 | Modo offline | Diferido a V2. La V1 opera 100% online. |
| 10 | Cierre de viajes | Cierre automático si excede 150% del tiempo estimado de ruta. |
| 11 | Backups y recuperación | Backup diario automático. Retención 90 días. RPO 24h, RTO 4h. |
| 12 | Roles y permisos | RBAC con 5 roles: Administrador, Fiscal Municipal, Operador Empresa, Ciudadano, Inspector. |
| 13 | Notificaciones | WhatsApp Business API + email + notificaciones web en tiempo real (WebSocket). |

# 5. Arquitectura Técnica (V1 - Todo Web)

## 5.1 Decisión Arquitectónica

Monolito modular para V1. La escala mediana (200-500 vehículos) no justifica microservicios aún. La modularidad interna permite migrar a microservicios en V2+ sin reescritura total.

## 5.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | Node.js + NestJS (TypeScript) | Tipado fuerte, modular, gran ecosistema |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Robusta, PostGIS para rutas, open source |
| Cache / Colas | Redis | Sesiones, colas de trabajo, datos en caliente |
| Frontend Web | React 18 + TypeScript + Vite | Componentes reutilizables, PWA support |
| PWA Ciudadano | React + Workbox (Service Worker) | Instalable, experiencia nativa desde navegador |
| UI Framework | Tailwind CSS + shadcn/ui | Rápido de implementar, consistente, responsivo |
| Autenticación | JWT + OAuth 2.0 | Stateless, estándar de la industria |
| WhatsApp | WhatsApp Business API (Meta) | Canal principal de notificaciones en Perú |
| Email | SendGrid / AWS SES | Email transaccional confiable |
| Real-time | WebSocket (Socket.io) | Dashboard en tiempo real, notificaciones push |
| Infraestructura | AWS / DigitalOcean | Escalabilidad bajo demanda |
| CI/CD | GitHub Actions | Integración con repositorio |
| Monitoreo | Sentry + Grafana | Errores en tiempo real + métricas |

## 5.3 Modelo de Datos (Entidades Principales)

| Entidad | Campos Clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Company | id, ruc, name, address, license, status, reputation_score | 1:N Vehicles, 1:N Drivers |
| Vehicle | id, plate, qr_code, qr_hmac, company_id, status, reputation_score | N:1 Company, 1:N Trips |
| Driver | id, dni, name, license_number, license_photo_url, photo_expires_at, company_id, reputation_score, status | N:1 Company, 1:N Trips |
| Route | id, origin, destination, stops[], estimated_duration, type (predefinida¦especial), authorized_by, status | 1:N Trips, N:1 Municipality |
| Trip | id, vehicle_id, driver_id, route_id, start_time, end_time, status, fatigue_result, auto_closed | N:1 Vehicle, N:1 Driver, N:1 Route |
| FatigueLog | id, driver_id, eval_date, hours_driven_24h, last_rest_hours, result (APTO¦RIESGO¦NO_APTO) | N:1 Driver |
| Citizen | id, dni, name, phone, email, reputation_score, total_points, reports_today, status | 1:N Reports, 1:N Points |
| Report | id, trip_id, citizen_id, type, description, photo_url, status (pendiente¦válido¦inválido¦revisión), validation_score | N:1 Trip, N:1 Citizen |
| Sanction | id, driver_id, level (1-4), reason, evidence_ids[], appeal_status, appeal_deadline, fine_amount, resolved_date | N:1 Driver, 1:N Appeals |
| Appeal | id, sanction_id, description, evidence_urls[], status, submitted_at, resolved_at, resolved_by | N:1 Sanction |
| IncentivePoint | id, citizen_id, points, action_type, report_id, date | N:1 Citizen, N:1 Report |
| Notification | id, user_id, channel (whatsapp¦email¦web), type, content, status (sent¦failed¦read), sent_at | N:1 User |
| AuditLog | id, user_id, action, entity_type, entity_id, details_json, ip, timestamp | N:1 User |

# 6. Plan de Desarrollo (22 Semanas)

## 6.1 Metodología

Scrum con sprints de 2 semanas. Tablero Kanban complementario. Demos al final de cada sprint con stakeholders municipales y representantes de empresas.

## 6.2 Fases del Proyecto

Fase 0: Fundación (Semanas 1-2)

| Entregable | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Setup: repositorio, CI/CD, staging, variables de entorno | 3 días | DevOps / Lead |
| Base de datos PostgreSQL: esquema final + migraciones | 3 días | Backend Lead |
| Arquitectura de módulos NestJS + estructura del proyecto | 2 días | Tech Lead |
| Diseño UI/UX: wireframes de paneles + PWA ciudadano | 5 días | Diseñador UX |
| Contratación WhatsApp Business API + configuración SendGrid | 3 días | DevOps |
| Estándares de código, linting, tests, documentación | 1 día | Tech Lead |

Fase 1: Núcleo del Sistema (Semanas 3-8)

| Sprint | Entregables | Módulo | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | Auth + RBAC (5 roles), CRUD empresas, conductores, vehículos. Almacenamiento cifrado de fotos con TTL 30 días. | Auth, Core, Storage | 2 semanas |
| S3-S4 | Motor de fatiga completo, registro pre-salida, bloqueo automático, asignación de suplentes, alertas de pausa. | Fatigue, Trips | 2 semanas |
| S5-S6 | Generación QR con HMAC-SHA256, escaneo vía PWA, visualización viaje activo, gestión de rutas (predefinidas + especiales). | QR, Routes | 2 semanas |

Fase 2: Fiscalización y Control (Semanas 9-14)

| Sprint | Entregables | Módulo | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| S7-S8 | Reportes ciudadanos con 5 capas anti-fraude, límite 3/día, reputación ciudadano, sistema de puntos. | Reports, Incentives | 2 semanas |
| S9-S10 | Sanciones progresivas (4 niveles), apelaciones (3 días hábiles), notificaciones WhatsApp + email. | Sanctions, Notif. | 2 semanas |
| S11-S12 | Dashboard municipal: tiempo real (WebSocket), alertas, analítica, reportes automáticos semanales/mensuales. | Dashboard | 2 semanas |

Fase 3: Reputación y PWA (Semanas 15-18)

| Sprint | Entregables | Módulo | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| S13-S14 | Sistema de reputación completo (conductor 40/30/30, vehículo, empresa). Recalculación diaria. Rankings. | Reputation | 2 semanas |
| S15-S16 | PWA ciudadano: instalación, escáner QR nativo, UX móvil optimizada. Cierre automático de viajes. | PWA, Trips | 2 semanas |

Fase 4: Testing y Lanzamiento (Semanas 19-22)

| Semana | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| S19 | Testing integral: funcional, rendimiento, seguridad, PWA Lighthouse audit | QA + Equipo completo |
| S20 | Corrección de bugs, optimización, pruebas de carga (200+ vehículos simultáneos) | Desarrollo |
| S21 | Piloto con 1 empresa (10-20 vehículos), capacitación a operadores y municipalidad | Product Owner + Equipo |
| S22 | Ajustes post-piloto, documentación final, backup inicial, lanzamiento V1 | Equipo completo |

## 6.3 Equipo Recomendado

| Rol | Cant. | Dedicación | Fase Principal | Habilidades Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | 1 | 100% | Todas | NestJS, PostgreSQL, arquitectura |
| Backend Dev | 2 | 100% | Fases 1-3 | NestJS, TypeScript, Redis |
| Frontend Dev | 2 | 100% | Fases 1-3 | React, TypeScript, PWA |
| UX/UI Designer | 1 | 50% | Fases 0-2 | Figma, responsive, UX móvil |
| QA Tester | 1 | 100% | Fases 2-4 | Testing E2E, Lighthouse, carga |
| Product Owner | 1 | 50% | Todas | Transporte, regulación municipal |
| DevOps | 1 | 25% | Fases 0, 4 | AWS/DO, CI/CD, WhatsApp API |

## 6.4 Cronograma Visual

| Fase | S1-4 | S5-8 | S9-12 | S13-16 | S17-20 | S21-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0: Fundación | ███ |  |  |  |  |  |
| F1: Núcleo | ███ | ███ |  |  |  |  |
| F2: Fiscalización |  |  | ███ | ███ |  |  |
| F3: Reputación/PWA |  |  |  | ███ | ███ |  |
| F4: Testing/Launch |  |  |  |  | ███ | ███ |

## 6.5 Riesgos del Proyecto

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja adopción ciudadana | Alta | Alto | PWA fácil de instalar, incentivos desde día 1, UX simple, campaña de concientización |
| Resistencia de empresas | Media | Alto | Marco regulatorio obligatorio, beneficios de reputación, transición gradual |
| Conexión inestable en ruta | Alta | Medio | PWA con cache básico. Modo offline completo en V2. Registro pre-salida solo requiere oficina con internet |
| Reportes falsos masivos | Baja | Alto | 5 capas anti-fraude + límite 3 reportes/día + identificación por DNI |
| Costo WhatsApp API | Media | Medio | Limitar mensajes a eventos críticos. Email como canal alternativo de bajo costo |
| Datos personales (Ley 29733) | Media | Alto | Fotos con TTL 30 días, cifrado AES-256, audit logs, asesoría legal desde Fase 0 |

# 7. Roadmap Futuro

| Versión | Características | Plazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| V2 | App nativa iOS/Android, modo offline completo, GPS vehicular, geolocalización de reportes, quechua/aymara, catálogo de incentivos con alianzas comerciales | 6 meses post-V1 |
| V3 | Reconocimiento facial, integración con cámaras vehiculares, ML para predicción de fatiga, analítica predictiva de accidentes | 12 meses post-V1 |
| V4 | Escala nacional multi-tenant, integración MTC/SUTRAN/PNP, API pública para terceros, dashboard nacional | 18-24 meses post-V1 |

# 8. Resumen Ejecutivo

SFIT V1 es un sistema integral de fiscalización del transporte público implementado como plataforma 100% web con PWA para ciudadanos. A diferencia de sistemas tradicionales que controlan vehículos, SFIT controla el comportamiento humano en tiempo real.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Requisitos funcionales | 66 |
| Requisitos no funcionales | 14 |
| Vacíos identificados y resueltos | 13 de 13 (100%) |
| Módulos del sistema | 12 |
| Entidades de base de datos | 14 |
| Roles RBAC | 5 |
| Duración estimada | 22 semanas (5.5 meses) |
| Equipo mínimo | 9 personas |
| Escala V1 | 200-500 vehículos, 20-50 empresas, 1 región |
| Plataforma | 100% Web + PWA (sin apps nativas) |
| Notificaciones | WhatsApp + Email + Web (tiempo real) |

Todos los vacíos del documento original han sido resueltos con decisiones concretas. El sistema está listo para iniciar la Fase 0 de fundación. Los próximos pasos inmediatos son: validar este documento con los stakeholders municipales, confirmar presupuesto y equipo, y arrancar el setup técnico.